际丰投资-新梅办公室弱电工程

招

标

文

件

招 标 人：上海际丰投资管理有限责任公司

招标日期： 2022年6月

目  录

第一部分  招标文件	3

第一章	投标须知前附表和投标须知	4

一、投标须知前附表	4

二、投标须知	6

第二章	投标文件的编制	11

第三章	投标文件的递交	16

第四章	工程款的支付方式	18

第五章	开标、评标及中标	19

第六章	弱电工程需求	23

第七章	设备清单	26

第八章	技术要求和技术规范	28

第九章	施工要求	29

第十章	材料清单	32

第十一章	弱电工程施工承包合同	32

第十二章	图纸	44

第二部分  投标书格式	45

第一部分  招标文件

投标人要认真审阅招标文件中所有的投标须知、技术规范、规定格式、承包合同、图纸、材料清单等。如果投标人的投标文件不符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标要求的投标将被拒绝。

招标文件包括下列文件及可能发出的补充说明文件和招标答疑会议纪要：

第一章 投标须知前附表及投标须知

第二章 投标文件的编制

第三章 投标文件的递交

第四章 工程款的支付方式

第五章 开标、评标及中标

第六章 弱电工程需求

第七章 设备清单

第八章 技术要求和技术规范

第九章 施工要求

第十章 材料清单

第十一章 弱电工程施工承包合同

第十二章 图纸

- 投标须知前附表和投标须知

一、投标须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 工程综合说明： 工程名称：际丰投资-新梅办公室弱电工程 使用功能：办公网络需要 建设地点：上海市浦东新区商城路506号新梅联合广场B座6层 |
| 2 | 资金来源：自筹，已经到位 |
| 3 | 招标范围：办公场地的弱电工程（含设计、采购、安装、调试等） |
| 4 | 承包方式：包工包料，固定总价承包。不接受联合投标，非招标人提出的变更一律不做洽商。 |
| 5 | 质量要求：符合国家《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）以及配套的相关工程质量验收规范的合格等级。 |
| 6 | 质保期：项目竣工后壹年 |
| 7 | 交付日期：于2022年7月31日前完成安装、调试 |
| 9 | 延期违约金：每延期一个日历天为合同金额的3‰； |
| 10 | 工程款支付方式：50%，50% |
| 11 | 投标有效期：投标截止后15个自然日 |
| 12 | 投标人资质：具备弱电施工营业资质 |
| 13 | 资格审查方式：实行资格后审 |
| 15 | 勘察现场：投标人自行勘察 |
| 16 | 投标答疑时间：2022年6月17日15:00止 |
| 17 | 投标截止时间：2022年6月17日15:00 |
| 18 | 开标时间：2022年6月20日 |
| 19 | 评标方法：百分制综合评标法 |
| 20 | 投标文件份数：正本一套，副本六套 |
| 21 | 联系人：祝隐峰 |
| 22 | 投标文件递交地点：上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦24楼AB座 |
| 23 | 联系电话：13661876554 |

二、投标须知

  - 工程概况

    - 工程名称：际丰投资-新梅办公室弱电工程

    - 建设地点：上海市浦东新区商城路506号新梅联合广场B座6层

    - 资金来源：自筹，已经到位

    - 施工内容：办公场地弱电工程

    - 投标工期：2022年7月31日前完成安装、调试

  - 招标范围和招标要求：

    - 招标范围：网络设备、电话录音平台设备、机房 UPS 配电、无线网络系统、监控系统工程等项目的采购、安装、调试、售后服务。

    - 招标要求：

      - 中标人应严格按照中标后在具体施工项目中经确认的施工组织设计组织施工，并无条件地接受建设单位及其委托的工程监理单位对工程施工进度、造价、质量、安全、文明施工环境保护的监督管理。

      - 中标人在投标书中承诺选定的专业技术人员、管理人员，未经建设单位同意，不得任意调换和撤离。

      - 中标人在工程施工承包管理期间，须严格对施工现场进行管理。由于管理不善，引起政府有关部门罚款、停工整改等处罚，其发生的损失由施工承 包单位自行承担，且建设单位保留缓付工程款的权利。

      - 在工程承包管理期间，中标人应根据实际情况，以确保工地安全和已完工程的完好；

      - 中标人在工程承包管理期间，必须保证周边建筑物、道路、管线的正常 使用，如因中标人施工原因引起周边建筑物、道路、管线的损坏，由中标人无条件修复，费用由中标人负责。

      - 中标人应按行业规范要求，向招标人作出工程有关图纸及工艺流程以及合同 履行中结算、争议等内容的保密措施和保密承诺，并严格按保密措施和保密承诺执行。

  - 投标人资格要求

    - 企业具有独立法人资格；

    - 具备弱电施工营业资质，并且应具备良好的施工业绩和财务状况，拥有先进的技术装备，较强的技术实力。

    - 项目经理具有5年以上弱电工程项目管理经验。

  - 投标费用

投标人应承担其编制及递交投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

  - 勘察现场

    - 招标人不统一组织勘察现场，投标人自行勘察，勘察现场产生的费用由投标人自行承担。由于勘察现场给投标人造成的人身损害与财产损失全部由投标人承担。投标人为勘察现场或未提出要求的，则被视为已经进行了现场勘察。

    - 投标人应对现场进行必要的测量，招标人向投标人提供的有关现场的资料和数据，仅供招标人参考，招标人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。

  - 招标文件的获取

    - 此次招标通过公开招标方式进行，招标文件将通过方正中期期货有限公司官方网站“际丰投资”子版块中的“公司新闻”进行公示。投标人应在此板块获取招标文件以及或有的澄清文件、补充文件。详见：

https://www.founderfu.com/fzzqqh_2019/invest_news.html

  - 招标文件的组成

    - 招标文件除以下内容外，招标人在招标期间发出的答疑纪要和其他补充修改函件，均是招标文件的组成部分，对投标人具有约束作用。

    - 投标人领取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺应在领到招标文件3日内向招标人提出，否则，由此造成的投标损失自负。投标人应同时审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果投标人没有按照招标文件的要求提供全部资料或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，风险应有投标人自行承担根据有关规定，其投标将被拒绝。

  - 招标文件的澄清

    - 投标人在收到招标文件后，对招标文件任何部分若有任何疑问，要求澄清招标文件的，均应在前附表规定的提问截止时间前，按照招标书中招标人的地址以电子邮件的形式向招标人提交。邮件地址：zhuyinfeng@foundersc.com

    - 不论招标人主动对招标文件进行必要的澄清或是根据投标人的要求对招标文件做出的澄清，招标人都将在投标截止日期72小时前在1.6.1所述网址向所有投标人进行补充和答复。澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束效力。

  - 招标文件的修改

    - 招标文件发出后，在投标截止日1天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题均视作对招标文件进行修改；

    - 招标文件的修改将以1.6.1所述网址向所有投标人进行公示，招标文件的修改作为招标文件的组成部分，具有约束效力。

    - 招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容均以1.6.1所述网址公示的内容为准。当招标文件、招标文件澄清（答疑）纪要、招标文件修改补充通知内容相互矛盾时，以最后发出的通知（或纪要）或修改文件为准。

    - 招标人保证招标文件澄清（答疑）纪要和招标文件修改补充通知在投标截止时间至少24小时前，以1.6.1所述网址向所有投标人进行公示。为使投标人在编写投标文件时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人可以酌情后延投标文件递交的截止日期，具体时间将在修改补充通知中明确。

  - 本招标文件的解释权归招标人。

- 投标文件的编制

  - 投标文件的语言及度量衡单位

    - 投标人与招标人之间与投标有关的所有往来通知、函件和投标问价均使用中文。投标人随投标文件提供的证明文件和资料可以为其他语言，但必须有中文译文，解释这些文件，则以中文为准。

    - 除技术规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定的计量单位。

  - 投标文件的组成

    - 投标文件由投标函、商务部分和技术部分三部分组成；

    - 投标函主要包含下列内容：

- 投标函（综合说明）；

- 法定代表人资格证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 企业基本情况表；

- 投标人营业执照复印件；

- 投标人弱电施工营业资质；

- 投标人相关网络设备授权证明；

    - 投标文件商务部分主要包含下列内容：

- 投标报价编制说明；

- 投标报价汇总表；

- 详细的投标预算书；

- 材料清单；

    - 投标文件技术部分主要包含下列内容：

- 方案初步设计；

- 施工现场平面设计布置图；

- 施工总工期、施工总进度计划及工程进度保证措施

- 施工目标、质量保证措施；

- 项目组织管理机构及管理人员资质；

    - 投标须仔细阅读招标文件所有的内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，以使其投标对招标做出实质性响应，否则，其投标可被拒绝。

  - 投标报价：

    - 根据招标人提供的有关资料、招标文件及招标文件补充答疑，结合自身情况自主报价。

    - 投标报价为投标人完成招标范围内各项施工费用的总和。投标人不得以任何理由重复计算相关费用。

    - 本次项目综合报价不得高于40万元，超出该限价范围的按废标处理。

    - 投标报价是各投标人应充分考虑施工期间各类设备材料的市场风险和国家政策性调整风险，今后除招标人提出设计变更增减外，一律不作调整。

    - 投标人可根据勘察现场了解的工地情况、位置、交通、存储空间、装卸限制、施工时间限制及任何其他可能影响施工报价的情况，任何因疏忽或误解工地情况而导致的索赔或工期延长申请将被拒绝。

    - 投标人的投标预算书中若出现招标范围内的漏项、错项、未列项时，均视为投标人利用投标技巧，已综合在报价以内，以后一律不作调整。

    - 投标人的投标预算书中若出现重复计算项目时，将在竣工决算中扣除。

    - 招标范围内的各分部分项工程，须按照规范考虑可靠详细的施工组织设计，并在投标预算中计算各项措施费用，施工中若出现按其施工组织设计无法实施的情况，则改变施工组织设计所增加的一切费用均由投标人自理。

    - 投标人对该工程只允许有一份报价，招标方不接受任何有选择的报价。

    - 投标报价包括招标文件所确定 的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所必须的脚手架、运输机械使用费用，临时设施、材料、材料试验、复检费、垃圾清运、税费、劳务、施工配合和安全方面等所需的全部费用，以及投标人派往现场的所有人员的保险费和本工程的保险费。所报价格必须包括为完成本工程可能发生的一切费用。

  - 工程预算编制依据：

    - 本招标文件及补充文书、中标人的投标标书；

    - 弱电工程施工合同；

    - 双方在施工期间签署的补充协议；

    - 施工合同中明确符合手续的签证单；

    - 对设计变更增减部分的项目；

    - 双方其他约定的经济支出。 合同中已有适用的变更工程的价格，按合同已有的价格计算，变更合同价款； 合同中只有类似的变更情况的价格，可以此作为基础，确定变更价格，变更合同价款； 合同中没有类似或适用的价格，由承包方提出适当的变更价格，送监理单位、 建设单位核准。如双方不能达成一致时，则由工程造价管理部门裁定。

  - 投标报价编制方法

    - 按照我公司招标项目进行分开报价； 招标项目内涉及工程对明细和总价进行报价；

  - 投标人资格证明文件

    - 投标人必须提交证明其有资格和能力履行合同的文件，作为投标文件的一部分：

- 法定代表人资格证明书；

- 法定代表人授权委托书；

- 企业基本情况表；

- 投标人营业执照复印件；

- 投标人弱电施工营业资质证明；

- 投标人相关网络设备授权证明；

- 项目经理身份证复印件；

- 近三年内类似规模的业绩证明；

- 提供管理和执行本工程拟在施工现场的主要施工人员情况；

  - 投标有效期

    - 自开标之日起15天（日历日），在此期间内，凡符合本招标文件要求的投标文件均保持有效。

    - 在特殊的情况下，招标人在原定投标有效期满之前，根据需要以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求，对此投标人应以书面形式进行答复。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。

  - 投标文件的份数和签署

    - 投标文件一式七份，正本一份、副本六份，均需打印或使用不褪色的墨水笔工整书写，字迹应清晰易于辨认。正、副本都应分别装订成册，并在封面右上角标明“正本”、“副本”字样。正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

    - 投标文件封面、投标函、投标资格证明文件、投标一览表及主要经济技术指标页必须加盖企业公章及法定代表人（或法定代表人授权的代理人）签字或盖章。授权委托书格式、签字、盖章及内容均应符合招标文件要求，否则其投标文件作废标处理。

    - 全套投标文件应无涂改、行间插字或增删，如有修改，修改处应加盖投标人企业公章，否则其投标文件作废标处理。

  - 投标文件的格式、装订、密封和标志

    - 投标文件格式要求按照招标文件提供的招标文件格式编写投标书（后附）；

    - 投标文件的装订：

- 商务标和技术标分别装订成册，装订方式必须为“胶装”。

- 投标文件按照正本一份、副本六份合并装入一个包装袋内（将投标文件刻录成一张光盘一并放入袋中<报价书采用Excel格式>）密封，在包装袋封面注明“投标文件”,投标文件各册应具有相应的标识。

- 商务标和技术标应分开封装。

    - 投标文件的密封：投标文件外封袋的开口处及骑缝处应加盖公章；

    - 外封袋应写明工程名称、投标单位名称并盖章、法定代表人姓名并签字盖章、地址、联系电话和投标日期。

- 投标文件的递交

  - 招标人有权拒绝接受任何不符合、不响应招标文件实质要求的投标文件。

  - 投标人投标文件在投标截止时间前撤回或修改投标文件。

  - 投标文件递交：

    - 投标人应按照招标文件规定的地址在截止时间前将投标文件送达招标人。

  - 投标文件递交截止时间：见前附表第17项

    - 投标文件递交截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

    - 招标人可按本须知的规定以修改补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间。在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的投标截止时间，均以修改后新的投标截止时间为准。

    - 招标人将拒绝在本须知规定的投标截止时间以后送到的投标文件。

    - 投标截止时间后，投标人收到的投标文件少于3个的，招标人将依法重新组织招标。

  - 投标文件的补充修改与撤回

    - 投标人在递交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已经提交的投标文件，并通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

    - 投标人的补充、修改或撤回通知，应按本须知相关规定装订、密封和递交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充修改”或“撤回”字样。

    - 投标撤回通知书也可以采用传真的方式，确保招标人在投标截止时间前收到此传真，此传真应满足下列条件：

- 传真件上应有投标人的单位名称、地址、电话并盖有投标人单位公章；

- 非常清楚的标明“补充修改”或“撤回”字样；

- 有投标的签字人签字或随后有经签署的确认文本。

    - 根据本须知规定，在投标截止时间至投标有效期满之前的时间内，投标人不得撤回其投标，否则，作为弃标处理。

  - 投标文件有下列情况之一，并未能对招标文件作出实质性响应，属于投标文件的重大偏差，作为废标处理。

- 低于成本价；

- 未按照招标文件提供的投标文件格式的要求进行签字、盖章的；

- 未按照规定的格式填写、内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

- 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份招标文件中对同一招标项目报有两个或多个投标报价，且未声明哪一个有效；

- 明显不符合技术规范、技术标准的要求；

- 投标文件附有招标人不能接受的条件；

- 投标书未采用“胶装”的方式装订；

- 投标人报价清单未按照招标文件的要求报价，存在重大漏项、缺项切在投标文件中没有说明。

- 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

- 工程款的支付方式

| 付款批次 | 付款比例 | 付款时间和说明 |
| --- | --- | --- |
| 首付款 | 50% | 弱电施工承包合同签订，工程开工之日起5个工作日内。 |
| 尾款 | 50% | 工程竣工验收合格，移交招标人使用，中标人向招标人提供施工质量证明文件、竣工结算报告、竣工图及完整的结算资料，经招标人和监理审核确认无误后5个工作日内。 |

- 开标、评标及中标

  - 开标

    - 本招标工程的招标人将按照前附表规定的时间和地点举行内部开标会议。开标会议在有关部门监督下进行。

    - 所有投标人均不参加开标会。

    - 开标会遵循招标人自主决定的程序和规定进行，不向投标人披露。

    - 无效标条款：在开标时,投标文件出现3.6所述情况之一的,其投标文件作为无效标处理,招标人不予受理。

  - 评标定标

    - 评标原则

评标活动应当遵循公平、公正、科学和择优的原则。

- 方案应符合国家、上海市及本行业的相关法律、法规、规范、规定；

- 方案应响应招标文件的实质性要求和条件；

- 对方案设计水平、设计质量高低进行综合评审；

- 对项目报价的合理性讲行评估；

- 对保证设计质量、配合工程实施、提供优质服务的措施进行分析、评价。

    - 评标的依据

      - 依据《中华人民其和国招标投标法》、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》、《评标小组和评标办法暂行规定》、《建筑工程方案设计招标投标管理办法》等相关法律法规规定,结合本项目招标文件要求,制定本评标办法。

      - 本次评标采用:百分制综合评估法。

    - 评标的保密

      - 招标人采取必要的措施,保证评标在严格保密的情况下进行,在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中,投标人向招标人和评标小组施加影响的任何行为,都将导致取消中标资格。

      - 评标小组成员由招标人内部指定，不对外公布名单；

      - 与投标人有利害关系的人不得进入评标小组,已经进入的应当更换。

    - 投标文件的初步评审

      - 评标小组对通过资格审查的投标文件进行初步评审,有下列情形之一的,作废标处理：

- 综合报价总价高于公司规定限额的；

- 递交标书时,未提交有效法定代表人委托书的；

- 投标公函未加盖投标人公章,或未经法定代表人或者其授权代表签章(字),或未加盖具有相应资格的注册建筑师章;

- 投标人与投标报名的申请人在名称和组织结构上存在实质性差别的；

- 投标文件未响应招标文件的实质性要求的；

- 投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或以其他弄虚作假方式投标的；

- 评标小组认为的其他废标情况。

      - 有上述情形的投标文件,评标小组在对其进行符合性初审或评审时,应当做出正确判断,评委不得采取回避方式不发表个人意见。评标小组对有上述情况的投标文件确认为废标的,应当由二分之一以上评委在评标报告中签字确认。

      - 投标文件的澄清说明或补正

评标小组应当以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正也应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 错误的改正

      - 设计费报价货币采用人民币。如果单价金额与总价金额有出入,以单价金额为准(单价金额小数点有明显错误的除外)；若数据的文字大写与数字有差别,则以文字大写为准。

      - 评标小组将根据上述原则调整投标报价,并书面通知投标人确认。在投标人确认后,调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受改正后的报价,则其投标文件将被拒绝。

    - 投标文件的详细评审

百分制综合评估法：

商务文件和技术文件分值汇总、按得分从高到低进行排序并经评标小组确认后，总得分最高的投标人作为合格的中标候选人报公司审批。

    - 评标结果

评标小组应在评标工作结束后,直接确定中标人。

  - 中标

    - 中标通知

      - 确定中标人后，招标人将以书面形式通知中标的投标人。

      - 中标通知书成为合同的组成部分。

    - 合同授予标准

招标人将把合同授予其投标文件实质上最大限度响应招标文件要求且由评委会依法推荐的投标人。中标人不得擅自更换投标所报项目经理、不得弄虚作假、冒名顶替，否则一经发现，招标人有权废除授标。

    - 合同的签署

      - 中标人接到中标通知书后3日内或按中标通知书规定的日期、时间和地点，由法定代表人或授权代表与招标人签署合同，招标文件、投标文件及中标文件承诺等均作为合同不可分割的组成部分。

- 弱电工程需求

  - 工程背景：办公室由上海市浦东新区福山路450号新天国际大厦24AB搬迁至上海市浦东新区新梅联合广场6F，日常办公非常倚重互联网络，因此在弱电施工、网络设备和各类机房设备等使用上需要非常规范及稳定。

  - 具体要求：

    - 稳定性要求：要求整个网络环境具有良好的稳定性，防止终端使用过程中出现无线卡顿、掉线、数据终端异常等现象，要求设备提供良好的终端漫游，防止出现掉包导致数据丢失；

    - 可靠性要求：可靠性是对整个网络的整体要求，要求网络具有冗余灾备功能，防止出现因为设备故障而导致的整体网络不可用，从而导致整个业务中断；

    - 易管理要求：要求整体网络管理便捷、操作简单，使得网络管理人员能方便及时地掌握诸如网络拓扑结构、网络性能统计、网络故障等信息，能简便地对网络进行配置和调整，确保网络工作在良好状态，出现故障时能够快速恢复业务；

    - 物联网扩展要求：随着各种物联网应用的兴起，大量不同协议的物联网网关可能出现重复建设的现象，因此，需要采用无线AP直接扩展物联网网关的方式，减少重复施工，降低成本；

    - 安全性要求：要求建设网络能够针对不同场景提供安全的接入认证方式，并且对于接入的员工、用户和设备提供不同层级的安全防护；

    - 工程布线和安装要求：在办公区及机房区将网线走暗线或者穿管敷设到位，AP吸顶或挂墙安装，监控设备可利用设备本身自带的安装附件进行安装，AP及监控设备的供电采用POE交换机供电。

  - 服务要求：

    - 建设工期：于2022年7月31日前完成安装、调试；

    - 保修范围：自项目竣工之日起，免费质保1年；竣工验收后，应向最终用户提供完整的技术资料，包括设备随机资料、用户手册、管理员手册、安装指南等用户文档资料。

    - 设备标准：投标产品是具备厂家合法渠道的全新的原装正品，设备按厂家承诺实行“三包”，保修期内中标人必须免费提供维修服务：必须提供7*24小时电话支持服务，保修期内设备出现故障，要求30分钟内做出响应，4小时内赶往现场，6小时内解决问题。8小时内无法修复的，中标人必须提供同品牌备用设备及必要的零配件或备件进行替换，以免影响整套系统的正常运行；当采购人网络需要扩展或升级时，中标人负责免费提供相应解决方案，且在系统扩展的期间，不能造成采购人上网中断；

    - 增值服务：保修期内实时技术支持服务，为采购方提供技术咨询、解决网络组网技术等问题；

    - 供应商在本地设立长期售后服务机构和售后服务团队，向采购方提供7*24小时报障热线值班响应服务、故障应急服务（平台和硬件出现突发故障的服务）；

    - 快速备件更换服务（满足设备更换的时限要求等）。

  - 部署要求：

    - 项目范围：上海际丰投资管理有限责任公司办公室弱电项目；

    - 信号覆盖：室内有线及无线网络全覆盖；

    - 监控覆盖：室内重要通道监控全覆盖；

    - 组网覆盖：各级别网络防火墙（含行为管理）路由器网关、核心交换机等；

    - 供电覆盖：机房内设备不间断电源保证支持一定时间内的市电断电；

    - 电话程控覆盖：桌面端需要包含电话使用功能，总机需要具备录音转接功能等；

  - 安全策略：根据“一个中心”管理下的“三重保护”体系框架，构建安全机制和策略，形成定级系统的安全保护环境。分别对计算环境、区域边界、通信网络体系进行管理，实施多层隔离和保护，以防止某薄弱环节影响整体安全。

    - 边界防护－非授权用户内网行为检查或限制、授权用户外网行为检查或限制；保证无线网络通过受控设备接入内网；

    - 访问控制－网络流量基于应用协议和应用内容访问控制；

    - 安全审计－远程访问用户行为、访问互联网行为审计和数据分析；

    - 身份鉴别－口令、密码、生物技术鉴别用户身份；

    - 入侵防护－阻断非授权无线接入设备或非授权移动终端；

  - 布线原则：

    - 线缆布放前应核对规格、程式、路由及位置是否与设计规定相符合；

    - 访问控制－网络流量基于应用协议和应用内容访问控制；

    - 按照施工规范要求布放线缆，走线牢固、美观，不得有交叉、扭曲、裂损等情况；

    - 在布放前，线缆两端应贴有标签，标明起始和终端位置以及信息点的标号，标签书写应清晰、端正和正确；

    - 信号电缆、电源线、双绞线缆、光缆及建筑物内其它弱电线缆应分离布放；

    - 布放线缆应有冗余，在二级交接间、设备间双绞电缆预留长度一般为3-6m，工作区为0.3-0.6m；

    - 布放线缆，在牵引过程中吊挂线缆的支点相隔间距不应大于1.5m；

    - 线缆布放过程中为避免受力和扭曲，应制作合格的牵引端头；

    - 不允许与强电高压管道、消防管道和建筑物避雷线一起布线，确保无强电、强磁的干扰；

    - 使用PVC管、铁管、普利卡管或线槽等进行走线。如果使用的是金属走线管应该在金属管两端接地；

    - 室外水平布线的PVC管应作漏水口防止管内积水；

    - 线缆的穿墙孔应使用防水、阻燃的材料进行密封处理；

  - WIFI安全性原则：

    - 应为无线接入设备的安装选择合理位置，避免过度覆盖和电磁干扰；

    - 应能够检测、记录非授权无线有线接入设备；包括钓鱼Wi-Fi检测和反制，非无线AP接入交换机后告警，交换机端口非绑定终端接入后告警并加入黑名单；

    - 应具备对针对无线接入设备的网络扫描、DDoS攻击、密钥破解、中间人攻击和欺骗攻击等行为进行检测、记录；

    - 应能够定位、呈现并阻断危险无线接入设备和移动终端的流量，阻隔病毒传播路径，并告警；

    - 应能够检测到无线接入设备的SSID广播等高风险功能的开启状态；

    - AC已认证的终端上下线后，AC应将上下线认证数据实时同步至绿色上网行为管理平台，同步时间不超过5秒。

- 设备清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术要求 | 单位 | 总数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 路由器 | 固化8个千兆电口，固化2个千兆光口，可选配置1T硬盘(即插即用)，内置AC功能可管理32个RAP或64个WALL AP（应用及URL特征库免费升级，IPSec/SSL VPN免费）。推荐带机量500台终端，推荐带宽500M-1.5G。 | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 交换容量336Gbps，包转发率108Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持静态路由、三层聚合口、ACL、端口镜像等功能 | 台 | 1 |
| 3 | 接入交换机 | 交换容量336Gbps，包转发率144Mpps，48个10/100/1000Mbps自适应电口交换机，固化4个SFP+万兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 台 | 5 |
| 4 | POE交换机 | 交换容量336Gbps，包转发率42Mpps，24个10/100/1000Mbps自适应电口交换机(支持POE/POE+，POE功率370W)，固化4个SFP千兆光口，支持VLAN、ACL、端口镜像、端口聚合等功能 | 台 | 2 |
| 5 | 防火墙及授权 | 1U高度，可选外置电源，1个console接口；固化42个千兆电口；2个SFP千兆光口；1个USB口；可选配病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务。病毒库、攻击库、应用识别库、垃圾邮件库、网页分类库特征库升级服务授权1年 | 套 | 1 |
| 6 | AC控制器 | 固化5个千兆电口，1个USB口，免License授权，最大可管理256台，支持设备自组网，全网集中配置和管理，无线网络优化。 | 台 | 1 |
| 7 | 无线AP | 1775M双频千兆吸顶AP，双千兆LAN口上联，内置天线，支持2.4GHz/5GHz双频通信，支持802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2/ax协议。支持AP与路由两种工作模式，支持二、三层漫游，支持睿易一体化组网，支持APP管理。支持PoE供电和本地供电（PoE供电设备和DC适配器需单独采购） | 台 | 13 |
| 8 | 综合布线 | 网络信息点 | 个 | 298 |
| 9 | 不间断电源 | 不低于30KV，电池组16节 | 套 | 1 |
| 10 | 机房配电 | 机房配电项目组 | 组 | 1 |
| 11 | 监控系统 | 8路硬盘录像机，4T硬盘*4,12路摄像头 | 套 | 1 |
| 12 | 程控交换机 | 最大支持256用户，支持PSTN、PRI、E1、SIP、IMS、NGN等中继，内外线槽位混插、支持30路语音话务员、支持模拟、IP分机用户，支持计费、录音、酒店管理软件接入，广泛应用于金融、公安、办公、酒店、铁路、电力、部队、煤矿、化工、冶金等各领域 | 台 | 1 |
| 13 | 程控交换用户模块 | 中继模块、分机模块、录音模块等 | 套 | 1 |

- 技术要求和技术规范

- 1

  - 执行国家规范、标准

    - 《电子信息系统机房设计规范》（GB50174-2008）

国家最新颁布、执行的与本工程有关的规范、标准等。当新规范与老规范不一致时，以新规范为准。

  - 对弱电工程的总体技术要求

原则上按给定的图纸进行施工。

  - 材料的供应和验收：

    - 工程材料均由投标人采购，所用材料在进场时需由监理单位、招标人共同验收合格后方可使用。

    - 所有用于本工程的材料，都必须符合设计要求和国家规定的质量标准，并附有真实的出厂合格证与检测报告。进口材料还应提供海关商检部门出具的报关号及商检证明和原产地国家的国家标准。

  - 材料性能检测

    - 中标人必须在材料进场后，施工前按有关规范要求，提交材料的产品合格证明书、性能检测、安全环保报告等全套资料。如果不合格，招标人有权要求投标人更换合格材料，或直接指定供货商，所发生的费用由投标人负担，投标报价不得调整。

    - 投标人应针对所施工的工程提出施工标准和施工技术方案，以及实行全程质量控制的措施。尤其对弱电施工常见的影响工程质量和整体效果的问题要体现具体应对措施和方法。

    - 做好成品半成品的保护，并列出实施保护的有效措施。

    - 竣工验收检查书面文件的内容：

A、设计图纸（含说明书、设计变更技术核定单等）；

B、材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告等；

C、隐蔽工程验收记录；

D、分部分项工程验收记录；

E、施工记录；

F、特种材料、工件（及附件）的生产许可证。

- 施工要求

  - 现场情况和条件

    - 此次弱电工程施工时间按照新梅联合广场业主及物业允许的施工时间进行。

  - 施工方案

    - 施工组织设计

      - 施工组织

设计投标文件中的施工组织设计应包括但不限于以下内容:项目概况、现场平面布置、质量保证措施、技术安全措施、文明施工措施、主要施工方案、施工总进度计划和分阶段日标管理计划、主要施工机械使用计划、主要工程材料使用计划、劳动力使用计划等。

      - 项目实施要点分析

投标人应根据自身对本项目特点和难点的理解,编写“项目实施要点分析”。

    - 质量保证措施

施工质量标准和验收标准必须遵守和执行国家和上海市现行的有关规定和要求,要求中标单位承包的工程质量达到一次验收合格标准。投标单位应在投标文件中自报有关确保质量措施,并作出相应的经济保证承诺。

    - 设计及施工要求

      - 确保工程最终在设计上验收合格,符合委托方设计概要要求及使用功能要求,亦符合国家及上海市的相关规范标准及典求。

      - 施工过程应严格遵守政府及物业方的有关规定或要求，任何违反规定的行为后果均由中标人承担。

      - 本合同工程竣工验收完成是指工程通过委托方组织的竣工验收。

  - 其它

    - 分包或转包

未经招标人的书面同意,中标人不得将其承担的任何部分工程进行分包或转包。

    - 建筑垃圾的清理

在工程完成前,中标人应负责将所有建筑垃圾清理干净。同时乙方应依法依规妥善处理工程产生的各种垃圾、废弃物。

- 材料清单

| 材料名称 | 品牌 | 规格 | 市场价 | 图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 上海际丰新梅办公室弱电工程施工合同

新梅办公室弱电工程施工合同

发包人（甲方）：上海际丰投资管理有限责任公司

承包人（乙方）：

合同编号：

甲方：上海际丰投资管理有限责任公司

地址: 上海市浦东新区新梅联合广场B座6楼

联系人及电话：祝隐峰 13661876554

乙方：

地址：

联系人及电话：

甲、乙双方就际丰投资新梅办公室弱电工程有关事项，经过友好协商，于2022　 年  月  日签订本合同。

- 工程概况

- 工程名称：际丰投资新梅办公室弱电工程。

- 工程地点：上海市浦东新区新梅联合广场B座6楼 。

- 工程内容：机房及办公网络建设、相关设备采购及安装调试。

- 承包方式：乙方包工包料。

- 工程性质：新建及改建。

- 交付日期： 2022年7月31日前完成安装、调试。

开工日期：预付款收到后3天内开工，工程预算及实施依据：工程报价和甲方书面要求。

- 质量等级：优良。

- 合同价款

本工程合同预计含税总价款为：人民币                元整（小写：      RMB         元）。最终按照实际工程量结算。

- 甲方责任

- 甲方应向乙方提供工程全部技术图纸资料（包括水、电、风、暖、通结构、建筑施工图）。工程技术需求及工程量发生变更时应及时通知乙方。

- 甲方为乙方提供现场必要的施工条件：如水、电、存料库房等，保证施工的按期进行。甲方随工代表监督施工质量与进度，并协助乙方解决、处理施工中遇到的困难与问题。甲方按合同要求及时点验乙方所购材料。

- 甲方按合同要求及时拨付工程款。

- 甲方工地负责人：祝隐峰

- 乙方责任

1、乙方根据甲方要求，按国家有关施工规范精心施工，保证工程的质量、进度和工期。因乙方原因造成工程延误，损失由乙方承担。

2、乙方在施工现场工作期间，必须遵守国家有关规定和甲方及物业管理的一切规章制度，做到文明施工。

- 乙方施工期间严格保证施工安全。严格防火措施，注意用电安全。由于乙方违反操作规程造成的人身伤害事故及给甲方造成的一切损失，责任由乙方自负承担。

- 乙方在施工中必须服从甲方现场工程师和监理的工作指挥和安排，遵守物业方面的有关管理制度，全面协调配合装修工程的工程进度和施工要求，确保不影响后续工程施工，同时不得对已装修的部分或设施造成损害，否则应承担违约责任，并赔偿所造成的全部损失。

- 乙方负责按照设备清单所约定采购工程所需设备、乙方做好保修期服务工作，及时处理遗留问题及障碍。

- 乙方负责提供竣工资料（包括但不限于各种施工工程图纸、线路图、说明书、产品合格证、保修单、培训资料等）及测试报告。

- 乙方工地负责人：

- 合同款支付及开票

- 甲方在收到乙方对应金额增值税专用发票后的五个工作日内向乙方支付50%合同款，支付预付款金额为人民币            元（小写：RMB           元）。

- 设备施工安装调试完毕，经验收合格后甲方确认无误，乙方应向甲方开具对应金额增值税专用发票，甲方在收到增值税发票后的五个工作日内向乙方支付剩余工程合同款，支付金额为人民币               元（小写：RMB          元，具体金额根据实际工程款计算）。

- 工程变更及合同价款调整

1、施工过程中所有设计变更及洽商必须经甲方书面确认后方可实施。

2、甲方提出工程设计或工作量变更时，应书面通知乙方及时修改设计，并按变更内容填写变更单由双方签字，作为结算时的依据。

3、由于上述原因引起的价款调整，可在工程竣工验收后，对工程合同价款进行据实结算。

- 违约责任

- 甲方完全因自身原因逾期付款的，每逾期一日按合同总价款的千分之五支付违约金；

- 乙方因自身原因逾期完成建设的，每逾期一日按合同总价款的千分之五支付违约金；

- 如工程质量未达到本合同书约定的质量标准，乙方应及时返修重做，返工费用由乙方承担,工期不顺延。

- 双方约定的其他违约责任：

（1）乙方在施工过程中违反物业方面的相关管理规定，如作息制度，乙方应承担全部责任。

（2）因乙方施工人员在施工过程中违规操作，给第三方造成损害的，由乙方负责全部赔偿。因工程质量给甲方或第三方造成损害的，由乙方负责全部赔偿；

（3）乙方的施工人员在施工过程中如有人身伤亡事故发生，由乙方自行负责。

- 工程验收及保修

  - 乙方需于工程完工前1天通知甲方安排验收，并在验收单上签字，如有需改进事项可在验收单上注明，如拒绝在验收单上签字又无书面意见书则视为验收合格。如施工质量未达到行业标准和甲方要求，乙方必须在规定时间内返工至甲方满意为止，否则甲方有权拒不支付相应款项。

  - 工程完工后，乙方将依合同对所承接范围内的工程内容保修，双方约定自竣工后保修一年，乙方保修联系电话：           。保修期内，因乙方施工引起的质量问题由乙方免费更换及维修，乙方自接到整改通知后必须在：①上海市本市内4小时响应上门整改或维修，如下午14点以后通知则下一工作日上午9点前到场。②上海市本市外3-5个工作日整改或维修。如需重新安装调试设备，时间可根据实际情况双方确认时间，不得超过10个工作日。乙方应对提供设备按厂家承诺实行“三包”，保修期内免费提供维修或更换服务，乙方提供7*24小时电话支持服务，保修期内设备出现故障，乙方应当在收到故障通知后30分钟内做出响应，4小时内到达现场，6小时内解决问题。8小时内无法修复的，应提供同品牌备用设备及必要的零配件或备件进行替换，以免影响整套系统的正常运行；当甲方网络需要扩展或升级时，乙方负责免费提供相应解决方案，且在系统扩展的期间，不能造成甲方网络中断。乙方未按规定完成，甲方有权另行委托第三方代为维修或更换处理，由此发生的费用、损害赔偿及相关责任由乙方承担。

- 廉洁和反商业贿赂条款

- 甲乙双方都清楚并愿意严格遵守反商业贿赂法律法规，双方都清楚任何形式的贿赂行为和贪渎行为都将触犯法律，并将受到法律的严惩。

- 甲乙双方及其员工不得直接或间接以任何方式向任意一方员工或委托人输送、收受、索取、谋取不正当利益。

- 本合同附件是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力，如与本合同条款不一致的，以本合同的内容为准。合同附件包括：

    - 甲方的招标书

    - 乙方的投标书

    - 中标通知书

    - 材料清单

    - 设计图纸

    - 工程验收资料

    - 保修合同

- 其它

- 本合同一式贰份，甲、乙方各执壹份。自双方签字并盖章之日起生效。

- 本协议未尽事宜，双方及时友好协商解决并将解决方案以合同形式补充到本合同中。

- 因合同及本项目有关的任何争议，双方应本着合作的态度友好协商；协商不成时，应向甲方所在地法院提起诉讼。

甲方：上海际丰投资管理有限责任公司     乙方:

法定代表人（授权代表）                 法定代表人（授权代表）

签字：                                 签字：

日期：                                 日期：

- 图纸

第二部分  投标书格式

一、封面

二、投标函

三、法定代表人资格证明书或授权委托书（原件）

四、服务承诺书

五、资料文件：

  - 营业执照（复印件）

  - 税务登记证、财务审计报表（复印件）

  - 过去三年投标人完成的类似规模的工程及证明文件（施工承包合同的首页和尾页）

  - 拟参建本工程项目的现场管理和实施合同的主要人员资格表（附专业资格证书）

  - 项目经理履历表

  - 为实施本工程投标人拟投入的主要设备

  - 投标文件主要内容汇总表

  - 投标人所需做的其它说明

  - 资信证明

六、工程造价文件：

  - 预算书（附预算编制说明及计算书）

  - 工程报价表（附调价说明）

  - 工程材料清单

七、施工方案：

  - 施工进度组织计划，各分部、分项工程施工技术、质量、安全措施

  - 工程质量、安全、文明施工保证体系及措施

  - 合理化建议

  - 附带的优惠条件

注：投标人必须按照招标方给定的格式、顺序、要求编写、装订投标文件。

一、封面

投 标 文 件

项目名称：

投标人：                            （盖章）

法人代表：                            （盖章）

日    期：

二、投标函格式

致：上海际丰投资管理有限责任公司 （招标人名称）

1、根据已收到的际丰投资-新梅弱电工程的招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》的规定，我单位经考察现场并详细研究上述工程招标文件的投标须知、合同条款、技术规范和其他有关文件后，我方完全无任何附加条件，承认招标文件中各项条款。我方愿意按照招标文件中各项条款的要求，以           万元人民币的投标报价，按上述合同条款的条件承包上述工程的施工、竣工和保修。

2、一旦我方中标，我方保证在2022年7月1日前开工，在31天（日历日）内竣工并移交整个工程。质量标准为  合格  。

3、如果我方中标，我方将按照招标文件和合同条款的规定提交规定数额的履约保证金，并对此承担责任。

4、我方的其他优惠条件：

5、我方同意在招标文件中规定的投标有效期内，本投标文件始终对我方有约束力且随时可能按此投标文件中标。

6、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

法定代理人（签字盖章）：             公司名称（盖章）：

地   址：                               日  期：

法定代表人资格证明书

单位名称：

地    址：

姓    名：

性    别：

年    龄：

职    务：

系                   的法人代表，为施工

的                    工程，签署上述工程的投标文件、签署合同和处理与之有关的一且事物。

特此证明

投标人（盖章）：

日期：

注：后附法定代表人的身份证复印件

授权委托书

本授权委托书声明：我            （姓名）系

（投标人名称 ）的法定代表人，现授权委托                （单位名称）的           （姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加上海际丰投资管理有限责任公司的际丰投资-新梅办公室弱电工程的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权，特此证明。

代理人：         性别：         年龄：

单  位:          部门:          职务：

投标人：（盖章）

法定代表人：（签字、盖章）

日 期 ：      年   月   日

注：后附法定代表人及委托代理人的身份证复印件

服务承诺书

| 投标人 |  |
| --- | --- |
| 承诺内容： 投标人法定代表人签字： 日期： 年 月 日 |  |

2019年以来已完工金融机构弱电工程项目

| 项目名称 | 项目类别 | 工程类型 | 工程规模 | 开竣工日期 | 质量标准 | 项目负责人及联系方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

拟参建本工程项目的现场管理和实施合同的主要人员资格表（附专业资格证书）

| 职务 | 姓名 | 职称 | 本单位工作年限 | 经验年限 | 专业证书编号 | 证书级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

项目经理履历表

| 姓名 |  | 出生时间 |  | 性别 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业院校 |  |  |  | 学历 |  |
| 现工作单位 |  |  |  | 职务 |  |
| 证书标号 |  |  |  | 级别 |  |
| 工作简介及业绩（自参加工作）： |  |  |  |  |  |

为实施本工程投标人拟投入的主要设备

| 设备名称 | 设备型号 | 制造年份 | 设备数量 | 设备状况 | 自有或租赁或准备购买 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |